годовой отчет

о ходе реализации муниципальной ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2023 - 2027 ГОДЫ»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель | Администрация Сямженского муниципального округа (отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Администрация Сямженского муниципального округа (отдел строительства, ЖКХ и архитектуры, отдел сельского хозяйства, Сямженский территориальный отдел, Ногинский территориальный отдел) |
| Ответственный за подготовку годового отчета | Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды Давыдова Татьяна Николаевна (81752) 2-13-40 (10@3516.ru) |

| Заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Т.Н.Давыдова |
| --- | --- |

05 февраля 2024 года

дата составления годового отчета

1. Результаты реализации муниципальной программы

Цель программы - обеспечение экологической безопасности на территории округа, для достижения которой в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1) В рамках решения задачи «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой» реализованы следующие мероприятия:

- построен колодец в д.Филинская

-проведены работы по ремонту колодца в д.Подлесная;

-приобретены материалы для колодца на ул.Пролетарская с.Сямжа;

- проведены лабораторные исследования воды в колодцах.

В рамках проекта «Народный бюджет»:

- установлены счетчики на очистных сооружениях канализации;

- приобретен кабель на скважины;

- произведено благоустройство и реконструкция колодцев в п.Гремячий ул.Советская, ул.Рабочая, ул.Центральная.

2) В рамках решения задачи «Формирование основ экологической культуры населения округа»

- для БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретена таксидермическая скульптура «Сова ястребиная».

- проведен конкурс «Экомода – 2023», приобретены экологические книжки для проведения акций и занятий;

- организован и проведен муниципальный фестиваль детских экологических театров «Экология начинается с меня»;

- проведен экологический челлендж среди образовательных организаций округа.

3) В рамках решения задачи  «Ликвидация несанкционированных свалок»

заключен муниципальный контракт и начаты работы по разработке  проекта рекультивации земель по объекту» «Несанкционированная свалка ТБО (ТКО) д.Давыдково в Ногинском сельском поселении Сямженского муниципального района Вологодской области». Работы выполнены не в полном объеме.

4) В рамках решения задачи «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»

- проведены работы по содержанию контейнерных площадок;

- работы по ремонту контейнерных площадок;

- произведен вывоз крупногабаритных отходов.

5) В рамках решения задачи «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории округа»

-проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия по  отлову 10 особей собак.

-проведен ремонт 9 скотомогильников, расположенных в д.Васильевская, д.Макаровская, д.Филинская, д.Никулинская, д.Пудково, д.Монастырская, д.Рассохино, д.Копылово, д.Бурниха.

6) В рамках решения задачи «Создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории округа»

- проведены работы по уничтожению борщевика в виде двукратной химической обработки путем опрыскивания гербицидами очагов его произрастания на площади 42 га.

7) В рамках решения задачи «Акарицидная обработка от клеща»

- проведена акарицидная обработка территории детских площадок и кладбищ, расположенных на территории округа, на площади 19,48 га.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении 1 к годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»;

- подпрограмма 2 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»;

- подпрограмма 3 «Защита населения от болезней, общих для человека и животных, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского».

Для достижения цели и решения задач  в течение 2023 года реализован ряд  мероприятий.

Подпрограмма 1 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов":

В рамках реализации основного мероприятия 1.1  «Строительство, ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» построен колодец в д.Филинская, отремонтирован колодец в д.Подлесная, приобретены материалы для колодца на ул.Пролетарская с.Сямжа, а также проведены лабораторные исследования воды в колодцах.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2  «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» установлены счетчики на очистных сооружениях канализации РТП, База, ДРСУ, приобретен кабель на скважины с.Сямжа, произведено благоустройство и реконструкция колодцев в п.Гремячий ул.Советская, ул.Рабочая, ул.Центральная.

Подпрограмма 2 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»:

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом не проводились. В 2023 году проведено 40 профилактических мероприятий, из них: информирование – 8, обобщение правоприменительной практики – 1, консультирование – 31. Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом – 41, в т.ч. выездное обследование – 41.

Отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрено 50 жалоб, обращений, инцидентов по фактам нарушений природоохранного законодательства.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения» проведено:

- мероприятие 2.2.1 «Организация и проведение детских экологических театров и участие в областном конкурсе». В рамках данного мероприятия 20 апреля в Сямженском центре культуры прошел муниципальный фестиваль детских экологических театров. Экологические постановки, посвящённые проблемам охраны окружающей среды, представили театральные коллективы Двиницкой, Гремячинской, Сямженской школ. Победителем муниципального этапа был признан коллектив Сямженской средней школы. Ребята приняли участие в XVI областном фестивале детских экологических театров «Экология начинается с меня», который прошёл в Великоустюгском культурно-досуговом центре.

Дошкольные образовательные учреждения также приняли участие в муниципальном фестивале детских экологических театров в заочном формате, 3 коллектива представили сои экологические постановки.

- мероприятие 2.2.2 «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнических электронных приборов». В рамках данного мероприятия БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретена таксидермическая скульптура «Сова ястребиная».

- мероприятие 2.2.3 «Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и акциях». С целью привлечения внимания населения к проблемам сохранения окружающей среды, совершенствования форм и повышения эффективности работы по экологическому просвещению и воспитанию, формирования благоприятных условий для повышения экологической культуры населения Администрацией округа проведен конкурс «Экомода – 2023» среди обучающихся дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.

Для проведения акций и мероприятий в образовательных учреждениях округа приобретены книги по раздельному сбору отходов в количестве 50 штук.

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок».

В соответствии с муниципальным контрактом № 083050000022200362100011  от 13.12.2022 года, заключенным между администрацией Сямженского муниципального округа и ООО «Росэко» проводились работы по разработке проекта рекультивации земель по объекту» «Несанкционированная свалка ТБО (ТКО) д.Давыдково в Ногинском сельском поселении Сямженского муниципального района Вологодской области». Мероприятие не выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» осуществлялось содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  проводились работы по ремонту мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, производился вывоз крупногабаритных отходов с мест накопления отходов.

Подпрограмма 3 "Защита населения от болезней, общих для человека и животных, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского ":

В рамках основного мероприятия 3.1 «Отлов и содержание животных без владельцев» на территории округа произведен отлов 10 безнадзорных животных.

В рамках основного мероприятия 3.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» проведен ремонт 9 скотомогильников, расположенных в д.Васильевская, д.Макаровская, д.Филинская, д.Никулинская, д.Пудково, д.Монастырская, д.Рассохино, д.Копылово, д.Бурниха.

В рамках основного мероприятия 3.3 «Обработка земельных участков химическим или механическим способами для предотвращение дальнейшего распространения растения борщевик Сосновского на территории округа»  проведены работы по уничтожению борщевика в виде двукратной химической обработки путем опрыскивания гербицидами очагов его произрастания на площади 42 га в с.Сямжа, д.Ногинская, д.Волховская, д.Семениха, д.Гридино, д.Лукинская, д.Колтыриха, д.Бурниха, д.Савинская, д.Ермаковская, с.Усть-Река, д.Голузино, д.Климушино, д.Георгиевская, д.Житьево, д.Раменье, д.Аверинская.

В рамках основного мероприятия 3.4 «Акарицидная обработка территорий от клеща» проведена акарицидная обработка территории детских площадок и кладбищ, расположенных на территории округа, на площади 19,48 га.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к годовому отчету.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  бюджета  района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 7776,8  тыс. рублей, кассовое исполнение – 4344,4 тыс. рублей или 55,8% от запланированных расходов, в том числе за счет средств областного бюджета – 1953,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 2390,6 тыс.рублей.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными  факторами,  положительно  повлиявшими   на  ход реализации программы в отчетном году, являются:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Нормативно-правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2023 году не принимались.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

-постановление администрации Сямженского муниципального района от 09.03.2023  № 128 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.09.2020 № 237»;

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 05.06.2023 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.09.2020 № 237»;

- постановление администрации Сямженского муниципального округа от 26.07.2023 № 498 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.09.2020 № 237»;

- постановление администрации Сямженского муниципального округа от 05.10.2023 № 632 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.09.2020 № 237»;

- постановление администрации Сямженского муниципального округа от 26.01.2024 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Сямженского муниципального района от 07.09.2020 № 237».

В результате внесенных изменений объемы финансирования приведены в соответствие с решением Представительного Собрания от   13.12.2022 №  52 «О бюджете Сямженского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с решением Представительного Собрания от 28.12.2023 № 86 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 13.12.2022 № 52 «О бюджете Сямженского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение 1

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | доля населения округа, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % |  | 72 | 63 | В связи с неполным обследованием воды в колодцах доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой ниже |
| 2 | количество обустроенных родников и колодцев | Ед. |  | 3 | 5 | Увеличение связано с тем, что на выделенные денежные средства удалось обустроить большее количество колодцев и родников |
| Подпрограмма 2 |
| 3 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения, в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий | % |  | 0 | 0 | На 2023 год показатель равен 0, так как плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4 | доля населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % |  | 16,2 | 16,2 |  |
| 5 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 6 | улучшение условий жизни населения и создание благоприятной экологической обстановки | % |  | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 7 | количество отловленных животных без владельцев | Ед. |  | 10 | 10 |  |
| 8 | количество обслуживаемых скотомогильников | Ед. |  | 3 | 9 | Увеличение связано с тем, что на выделенные денежные средства удалось обустроить большее количество скотомогильников |
| 9 | обработанная площадь земельных участков для предотвращения распространения борщевика Сосновского | га |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 10 | обработанная площадь земельных участков от клеща | га |  | 10,0 | 19,5 | Увеличение связано с тем, что на выделенные денежные средства удалось обработать площадь больше запланированной |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Строительство, ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 29.05.2023 | 01.12.2023 | 23.05.2022 | 30.11.2023 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Выполнены работы по ремонту 3колодцев, проведено исследование воды в колодцах | нет |
|  | Контрольное событие 1.1.1 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 13.06.2023 | x | 13.06.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 29.06.2023 | x | 29.06.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3 «Покупка материалов» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 27.11.2023 | x | 27.11.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4 «Заключение договора» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 26.06.2023 | x | 22.06.2022 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 29.06.2023 | x | 29.06.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6 «Заключение договора» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 01.06.2023 | x | 31.05.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.7 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 31.08.2023 | x | 31.08.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8 «Заключение договора» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 13.11.2023 | x | 13.11.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.1.9 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 28.11.2023 | x | 28.11.2023 | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 15.05.2023 | 01.12.2023 | 15.05.2023 | 30.11.2023 | Обеспечение населения качественной питьевой водой, бесперебойное обеспечение жителей с.Сямжа услугами водоснабжения, водоотведения | Выполнены работы по ремонту и благоустройству 3колодцев, приобретено оборудование на скважины, на ОСК | нет |
|  | Контрольное событие 1.2.1 «Заключение договора» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 15.05.2023 | x | 15.05.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2 «Поставка материалов» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 23.05.2023 | x | 23.05.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.2.3 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 24.07.2023 | x | 24.07.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.2.4 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 04.09.2023 | x | 04.09.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.2.5 «Заключение контракта» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 31.10.2023 | x | 31.10.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 1.2.6 «Выполнение работ» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | x | 30.11.2023 | x | 30.11.2023 | x | x |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение контрольных (надзорных) мероприятий | Проведены профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами | нет |
|  | Контрольное событие 2.1.1 «Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 31.03.2023 | x | 31.03.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2 «Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 30.06.2023 | x | 30.06.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2.1.3 «Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 30.09.2023 | x | 30.09.2023 | x | x |  |
|  | Контрольное событие 2.1.4 «Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение широких масс населения к проблемам охраны природной среды, осуществление непрерывного экологического образования и просвещения населения | Проведены мероприятия экологической направленности | нет |
|  | Контрольное событие 2.2.1 «Проведение детских экологических театров» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управление образования | х | 20.04.2023 | х | 20.04.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2 «Заключение договора» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, БУК «Сямженский районный краеведческий музей» | х | 07.11.2023 | х | 07.11.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3 «Проведение конкурса» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 06.10.2023 | х | 06.10.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3 «Приобретение товара» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 11.10.2023 | х | 11.10.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.2. «Приобретение материалов» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 25.10.2023 | х | 25.10.2023 | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2023 | 01.11.2023 | 01.01.2023 | - | Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированной свалки | Мероприятие не выполнено в полном объеме | Подрядчиком не пройдены все необходимые экспертизы проектной документации |
|  | Контрольное событие 2.3.1 «Заключение контракта» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 13.12.2022 | х | 13.12.2022 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2 «Выполнение работ» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | х | 01.11.2023 | х | - | х | х | Контрольное событие не наступило |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение условий жизни населения и создание благоприятной экологической обстановки | проведены мероприятия по содержанию и ремонту контейнерных площадок, вывозу мусора | нет |
|  | Контрольное событие 2.4.1 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | х | 31.03.2023 | х | 31.03.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | х | 30.06.2023 | х | 30.06.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.4.3 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | х | 30.09.2023 | х | 30.09.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2.4.4 «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |  |
| Подпрограмма 3 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Отлов и содержание животных без владельцев» | Отдел сельского хозяйства | 28.03.2023 | 30.11.2023 | 28.03.2023 | 20.11.2023 | Снижение количества животных без владельцев на территории округа | Выполнен отлов животных без владельцев в количестве 10 голов | нет |
|  | Контрольное событие 3.1.1 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | х | 28.03.2023 | х | 28.03.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.1.2 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 01.06.2023 | х | 10.05.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.1.3 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | х | 24.10.2023 | х | 24.10.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.1.4 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 30.11.2023 | х | 20.11.2023 | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | Отдел сельского хозяйства | 25.08.2023 | 02.10.2023 | 25.08.2023 | 02.10.2023 | Поддержание надлежащего ветеринарно - санитарного состояния скотомогильников | выполнены работы по поддержанию надлежащего ветеринарно - санитарного состояния 9 скотомогильников | нет |
|  | Контрольное событие 3.2.1 «Заключение контракта» | Отдел сельского хозяйства | х | 25.08.2023 | х | 25.08.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.2.2 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 06.09.2023 | х | 06.09.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.2.3 «Заключение контракта» | Отдел сельского хозяйства | х | 25.09.2023 | х | 25.09.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.2.4 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 02.10.2023 | х | 02.10.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.2.5 «Заключение контракта» | Отдел сельского хозяйства | х | 21.11.2023 | х | 21.11.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.2.6 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 11.12.2023 | х | 11.12.2023 | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Обработка земельных участков химическим или механическим способами для предотвращение дальнейшего распространения растения борщевик Сосновского на территории округа» | Отдел сельского хозяйства | 17.04.2023 | 10.08.2023 | 17.04.2023 | 10.08.2023 | сокращение площади произрастания борщевика Сосновского | Выполнены работы по химической обработке территории от борщевика на площади 42.0 га | нет |
|  | Контрольное событие 3.3.1 «Заключение контракта» | Отдел сельского хозяйства | х | 17.04.2023 | х | 17.04.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.3.2 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 09.08.2023 | х | 09.08.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.3.3 «Заключение договора» | Отдел сельского хозяйства | х | 29.05.2023 | х | 29.05.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.3.4 «Выполнение работ» | Отдел сельского хозяйства | х | 10.08.2023 | х | 10.08.2023 | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 «Акарицидная обработка территорий от клеща» | Территориальные отделы | 03.04.2023 | 20.06.2023 | 03.04.2023 | 20.06.2023 | увеличение площади территорий акарицидной обработки от клеща | Проведена обработка территории от клеща на площади 19,5 га | нет |
|  | Контрольное событие 3.4.1 «Заключение договора» | Территориальные отделы | х | 03.04.2023 | х | 03.04.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.4.2 «Выполнение работ» | Территориальные отделы | х | 20.06.2023 | х | 20.06.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1 «Заключение договора» | Территориальные отделы | х | 04.04.2023 | х | 04.04.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.4.2 «Выполнение работ» | Территориальные отделы | х | 31.05.2023 | х | 31.05.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1 «Заключение договора» | Территориальные отделы | х | 04.04.2023 | х | 04.04.2023 | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3.4.2 «Выполнение работ» | Территориальные отделы | х | 31.05.2023 | х | 31.05.2023 | х | х |  |

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 января отчетного года | На 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2023-2027 годы» | Всего | 9769,8 | 7776,8 | 4344,4 |
|  |  | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 5311,9 | 3384,9 | 209,9 |
|  |  | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 550,0 | 1590,9 | 1556,5 |
|  |  | отдел сельского хозяйства | 2041,9 | 1000,7 | 931,8 |
|  |  | Территориальные отделы | 1821,0 | 1757,3 | 1603,2 |
|  |  | Управление образования Сямженского муниципального округа | 35,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | БУК «Сямженский районный краеведческий музей» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 550,0 | 1590,9 | 1556,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Строительство, ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 550,0 | 355,1 | 355,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 0,0 | 1235,8 | 1201,4 |
| Подпрограмма 2 | «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальные отделы | 7127,9 | 5135,9 | 1806,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 204,9 | 204,9 | 204,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 50,0 | 48,0 | 48,0 |
| Мероприятие 2.2.1 | «Организация и проведение детских экологических театров и участие в областном конкурсе» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управление образования Сямженского муниципального округа | 35,0 | 33,0 | 33,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнических электронных приборов» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, БУК «Сямженский районный краеведческий музей» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 2.2.3 | «Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и акциях» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 5102,0 | 3175,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Территориальные отделы | 1771,0 | 1708,0 | 1553,9 |
| Подпрограмма 3 | «Защита населения от болезней, общих для человека и животных, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | отдел сельского хозяйства, территориальные отделы | 2091,9 | 1050,0 | 981,1 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Отлов и содержание животных без владельцев» | отдел сельского хозяйства | 176,5 | 148,1 | 148,1 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | отдел сельского хозяйства | 390,7 | 390,7 | 321,8 |
| Основное мероприятие 3.3 | «Обработка земельных участков химическим или механическим способами для предотвращение дальнейшего распространения растения борщевик Сосновского на территории округа» | отдел сельского хозяйства | 1474,7 | 461,9 | 461,9 |
| Основное мероприятие 3.4 | «Акарицидная обработка территорий от клеща» | Территориальные отделы | 50,0 | 49,3 | 49,3 |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе

подпрограмм и исполнителей  программы

| Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета | безвозмездные поступления, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета) |
|  | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение | расходы на отчетный год (на 1 января) <1> | расходы на отчетный год (на 31 декабря) <2> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | 550,0 | 1590,9 | 1556,5 | 550,0 | 659,5 | 650,9 | 0 | 865,1 | 841,0 | 0 | 66,3 | 64,6 |
| отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 550,0 | 1590,9 | 1556,5 | 550,0 | 659,5 | 650,9 | 0 | 865,1 | 841,0 | 0 | 66,3 | 64,6 |
| Подпрограмма 2 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» | 7127,9 | 5135,9 | 1806,8 | 1923,0 | 1851,2 | 1601,9 | 5204,9 | 3284,7 | 204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | 5311,9 | 3384,9 | 209,9 | 107 | 100,2 | 5,0 | 5204,9 | 3284,7 | 204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные отделы | 1771,0 | 1708,0 | 1553,9 | 1771,0 | 1708,0 | 1553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БУК «Сямженский районный краеведческий музей» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Защита населения от болезней, общих для человека и животных, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | 2091,9 | 1050,0 | 981,1 | 64,7 | 73,2 | 73,2 | 2027,2 | 976,8 | 907,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел сельского хозяйства | 2041,9 | 1000,7 | 931,8 | 14,7 | 23,9 | 23,9 | 2027,2 | 976,8 | 907,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные отделы | 50,0 | 49,3 | 49,3 | 50,0 | 49,3 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 9769,8 | 7776,8 | 4344,4 | 2537,7 | 2583,9 | 2326,0 | 7232,1 | 5126,6 | 1953,8 | 0,0 | 66,3 | 64,6 |

--------------------------------

<1>  Заполняется в соответствии Решением ПС района о бюджете на отчетный год и плановый период.

<2> Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на отчетный год.

Приложение 5

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета округа,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2023-2027 годы» | всего | 7776,8 | 4344,4 | 55,7 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки, экономия в результате конкурсных процедур, отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств, перенос части оплаты на следующий год |
|  |  | бюджет округа | 2583,9 | 2326,0 | 90,0 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки, экономия в результате конкурсных процедур, перенос части оплаты на следующий год |
|  |  | областной бюджет | 5126,6 | 1953,8 | 38,1 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки, экономия в результате конкурсных процедур, отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 66,3 | 64,6 | 97,4 | Экономия в результате конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | всего | 1590,9 | 1556,5 | 97,8 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | бюджет округа | 659,5 | 650,9 | 98,7 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 865,1 | 841,0 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 66,3 | 64,6 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | всего | 355,1 | 355,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 355,1 | 355,1 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 1235,8 | 1201,4 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | бюджет округа | 304,4 | 295,8 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 865,1 | 841,0 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 66,3 | 64,6 | 97,2 | Экономия в результате конкурсных процедур на рекультивацию свалки |
| Подпрограмма 2 | Экологическая безопасность и рациональное природопользование | всего | 5135,9 | 1806,8 | 35,2 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки |
|  |  | бюджет округа | 1851,2 | 1601,9 | 86,5 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки |
|  |  | областной бюджет | 3284,7 | 204,9 | 6,2 | Невыполнение мероприятия по разработке ПСД на рекультивацию свалки |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды | всего | 204,9 | 204,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 204,9 | 204,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения | всего | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Организация и проведение детских экологических театров и участие в областном конкурсе | всего | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики и приобретение сложнотехнических электронных приборов | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.2.3 | Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и акциях | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 3175,0 | 0,00 | 0 | мероприятие не выполнено, так как подрядчиком не пройдены необходимые государственные экспертизы ПСД |
|  |  | бюджет округа | 95,2 | 0,00 | 0 | мероприятие не выполнено, так как подрядчиком не пройдены необходимые государственные экспертизы ПСД |
|  |  | областной бюджет | 3079,8 | 0,00 | 0 | мероприятие не выполнено, так как подрядчиком не пройдены необходимые государственные экспертизы ПСД |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | всего | 1708,0 | 1553,9 | 91 | перенос части оплаты на следующий год |
|  |  | бюджет округа | 1708,0 | 1553,9 | 91 | перенос части оплаты на следующий год |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего | 1050,0 | 981,1 | 93,4 | отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств |
|  |  | бюджет округа | 73,2 | 73,2 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 976,8 | 907,9 | 93,0 | отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Отлов и содержание животных без владельцев | всего | 148,1 | 148,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 148,1 | 148,1 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | всего | 390,7 | 321,8 | 82,4 | отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 390,7 | 321,8 | 82,4 | отсутствие потребности в остатке неиспользованных средств |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обработка земельных участков химическим или механическим способами для предотвращение дальнейшего распространения растения борщевик Сосновского на территории округа | всего | 461,9 | 461,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 438,0 | 438,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Акарицидная обработка территорий от клеща | всего | 49,3 | 49,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 49,3 | 49,3 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета района на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 6

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 |
| доля населения округа, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 72 | 63 | -12,5 |
| количество обустроенных родников и колодцев | Ед. | 3 | 5 | +66,6 |
| доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения, в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий | % | 0 | 0 | 0 |
| доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % | 16,2 | 16,2 | 0 |
| количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| улучшение условий жизни населения и создание благоприятной экологической обстановки | % | 70 | 70 | 0 |
| количество отловленных животных без владельцев | Голов | 10 | 10 | 0 |
| количество обслуживаемых скотомогильников | Ед. | 3 | 9 | +200 |
| обработанная площадь земельных участков для предотвращения распространения борщевика Сосновского | Га | 42,0 | 42,0 | 0 |
| площадь территории обработки от клеща | Га | 10,0 | 19,5 | +95,0 |
| Финансирование программы | Тыс.руб | 7776,8 | 4344,4 | -44,1 |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2-4 приложения 4 к Порядку Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации  Сямженского муниципального района от 17.10.2022 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа».

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 2 | 0,1 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 2 | 0,4 |
| E | 0.1 | 0 | 0 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 3 | 0,6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | 15 | 2,0 |

На основании итоговой оценки состояния муниципальная программа считается эффективной.