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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа»
 
ЗА 2025 год  









Статус реализации муниципальной программы
эффективная

	




1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы


	N
п/п
	Статус
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода <67>
	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода<67>
	Идентификатор (фактическое/прогнозное)<67>
	Подтверждающий документ<67>
	Комментарий <68>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели муниципальной программы

	1
	
	протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии
	км/п.м
	285,867
	267,377
	267,377
	1
	Постановление от 29.12.2025 № 799 «О внесении изменений в постановление Администрации Сямженского муниципального округа от 26.04.2023 №276»

	

	2
	
	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений
	км/п.м
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	

	3
	
	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений
	км/п.м
	0,2
	0,0
	0,0
	0
	  
	

	4
	
	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	км/п.м
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	

	5
	
	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	км/п.м
	0,395
	0,0
	0,0
	0
	
	

	6
	
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	49,6
	47,54
	47,54
	1
	
	

	Аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы  <69>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 



























2. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы


	N
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (8) / (5) x 100
	Комментарий

	
	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных обязательств
	принятые бюджетные обязательства
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа»
всего, в том числе:
	16915,1
	16915,1
	16915,1
	16915,1
	16488,8
	97,5
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	16423,0
	16423,0
	16423,0
	16423,0
	15996,7
	97,4
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	100
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения».

	1
	
	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	
	Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	3
	
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе:
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	15986,7
	97,4
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	15986,7
	97,4
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»

	1
	
	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	
	Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе:
	502,1
	502,1
	502,1
	502,1
	502,1
	100
	

	
	
	собственные доходы  бюджета округа
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	100
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	





3. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации, а также предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

	
	
	Продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году.
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	[bookmark: P2798]ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений"  
за 2025 год 



Общий статус реализации

	Показатели
	Результаты мероприятий
	Контрольные точки
	Бюджет

	
	
	
	процент кассового исполнения
	справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <51>

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»
	Обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения
	Январь-декабрь 2025 г.
	97,4
	0

















1. Ключевые риски   - отсутствуют

--------------------------------
<52> Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

	N
п/п
	Наименование показателя или мероприятия
	Описание риска
	Принятые меры
	Дата фиксации риска

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-
	-
	-
	-



2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <53>
<53> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

	N
п/п
	Статус
	Наименование показателя <54>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода <55>
	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <56>
	Индикатор (фактическое/прогнозное)
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года 
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Комментарий <57>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	исполнено
	Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям
	км/п.м.
	285,867
	267,377
	267,377
	1
	-
	267,377
	267,377
	



--------------------------------
<54> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.
<55> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<56> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года.
<57> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Статус
	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода
	Индикатор (фактическое/прогнозное)
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Подтверждающий документ <58>
	Комментарий <59>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

	1.1
	
	протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям
	км/п.м.
	285,867
	267,377
	267,377
	1
	267,377
	267,377
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	
	



--------------------------------
<58> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
<59> Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.
4. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий   


	N
п/п
	Статус
	Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (8) / (5) x 100
	Комментарий

	
	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных обязательств
	принятые бюджетные обязательства
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	исполнено
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе:
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	15986,7
	97,4
	

	
	исполнено
	собственные доходы  бюджета округа
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	16413,0
	15986,7
	97,4
	

	
	
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	





5. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации



	
	Продолжить реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году.
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	ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям"  
за 2025 год 



Общий статус реализации

	Показатели
	Результаты мероприятий
	Контрольные точки
	Бюджет

	
	
	
	процент кассового исполнения
	справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <51>

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям»
	Обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям
	Январь-декабрь 2025 г.
	100
	0



	--------------------------------
[bookmark: P2825]<51> Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.	
1. Ключевые риски   - отсутствуют

--------------------------------
<52> Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

	N
п/п
	Наименование показателя или мероприятия
	Описание риска
	Принятые меры
	Дата фиксации риска

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-
	-
	-
	-




























2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <53>
<53> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

	N
п/п
	Статус
	Наименование показателя <54>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода <55>
	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <56>
	Индикатор (фактическое/прогнозное)
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года 
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Комментарий <57>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	исполнено
	Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям
	км/п.м.
	285,867
	267,377
	267,377
	1
	-
	267,377
	267,377
	



--------------------------------
<54> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.
<55> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<56> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года.
<57> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.




3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Статус
	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода
	Индикатор (фактическое/прогнозное)
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Подтверждающий документ <58>
	Комментарий <59>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

	1.1
	
	протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям
	км/п.м.
	285,867
	267,377
	267,377
	1
	267,377
	267,377
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P3008]<58> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).
[bookmark: P3009]<59> Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.

4. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий   


	N
п/п
	Статус
	Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (8) / (5) x 100
	Комментарий

	
	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных обязательств
	принятые бюджетные обязательства
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	исполнено
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе:
	502,1
	502,1
	502,1
	502,1
	502,1
	100
	

	
	исполнено
	собственные доходы  бюджета округа
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100
	

	
	исполнено
	субвенции и субсидии федерального и областного бюджета
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	492,1
	100
	

	
	
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	доходы от предпринимательской деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	



5. Дополнительная информация

	Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации



	
	Продолжить реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году.




Таблица 1 
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2025  год
	№
п/ п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Признак
возрастания/
убывания
	Плановое значение показателя (П) за отчетный период
	Фактическ и достигнутое значение показателя (Ф)
за отчетный период
	Оценка степени достижения
показателя (О) за отчетный период
	Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95)

	1
	протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии
	км/п.м
	
	267,377
	267,377
	1
	

	2
	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений
	км/п.м
	
	0,0
	0,0
	1
	

	3
	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений
	км/п.м
	
	0,0
	0,0
	1
	

	4
	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	км/п.м
	
	0,0
	0,0
	1
	

	5
	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	км/п.м
	
	0,0
	[bookmark: _GoBack]0,0
	1
	

	6
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	
	47,54
	47,54
	1
	

	Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период
	6
	Х

	Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП):
	1,0
	


3.1. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:
УФО = БФ / БП,
где:
УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы; БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы; БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.
3.2. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:
ОЭинт= УП×0,8 + УФО×0,2,

0,99= 1×0,8 + 0,97×0,2,
(муниципальная программа признается эффективной) 

где:
ОЭинт– интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;
УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.
3.3. На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:
1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:
· «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);
· «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);
2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно); 
3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.
Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.
