## Приложение 7

к Порядку

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа» ЗА 2025 год Статус реализации муниципальной программы эффективная |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| N п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <67> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода<67> | Идентификатор (фактическое/прогнозное)<67> | Подтверждающий документ<67> | Комментарий <68> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м | 285,867 | 267,377 | 267,377 | 1 | Постановление от 29.12.2025 № 799 «О внесении изменений в постановление Администрации Сямженского муниципального округа от 26.04.2023 №276» |  |
| 2 |  | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 3 |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 4 |  | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 5 |  | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м | 0,395 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 6 |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,6 | 47,54 | 47,54 | 1 |  |  |
| #### Аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы <69> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8) / (5) x 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа» всего, в том числе: | 16915,1 | 16915,1 | 16915,1 | 16915,1 | 16488,8 | 97,5 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 16423,0 | 16423,0 | 16423,0 | 16423,0 | 15996,7 | 97,4 |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 100 |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Направление 1 «Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 |  | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 |  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе: | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 15986,7 | 97,4 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 15986,7 | 97,4 |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Направление 2 «Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 |  | Муниципальный проект «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 |  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе: | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 100 |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

### 3. Дополнительная информация

| Дополнительные сведения о ходе реализации, а также предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Продолжить реализацию муниципальной программы в 2026 году. |

## Приложение 6

к Порядку

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений" за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |

### Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <51> |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» | Обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения | Январь-декабрь 2025 г. | 97,4 | 0 |

### 1. Ключевые риски   - отсутствуют

--------------------------------

<52> Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

| N п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

### 2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <53>

<53> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

| N п/п | Статус | Наименование показателя <54> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <55> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <56> | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий <57> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | исполнено | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | км/п.м. | 285,867 | 267,377 | 267,377 | 1 | - | 267,377 | 267,377 |  |

--------------------------------

<54> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.

<55> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<56> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года.

<57> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

### 3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года |  |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <58> |  | Комментарий <59> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 |  | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | км/п.м. | 285,867 | 267,377 | 267,377 | 1 |  |  | 267,377 | 267,377 |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |

--------------------------------

<58> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

<59> Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.

### 4. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Статус | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8) / (5) x 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | исполнено | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений» (всего), в том числе: | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 15986,7 | 97,4 |  |
|  | исполнено | собственные доходы бюджета округа | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 16413,0 | 15986,7 | 97,4 |  |
|  |  | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

### 5. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации

|  | Продолжить реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году. |
| --- | --- |

## Приложение 6

к Порядку

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (дата) |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям" за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |

### Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <51> |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» | Обеспечено безопасное и бесперебойное движения по существующей сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | Январь-декабрь 2025 г. | 100 | 0 |

--------------------------------

<51> Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

### 1. Ключевые риски   - отсутствуют

--------------------------------

<52> Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

| N п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

### 2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <53>

<53> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

| N п/п | Статус | Наименование показателя <54> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода <55> | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <56> | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий <57> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | исполнено | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | км/п.м. | 285,867 | 267,377 | 267,377 | 1 | - | 267,377 | 267,377 |  |

--------------------------------

<54> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.

<55> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<56> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года.

<57> Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

### 3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года |  |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <58> |  | Комментарий <59> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 |  | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, в том числе обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям | км/п.м. | 285,867 | 267,377 | 267,377 | 1 |  |  | 267,377 | 267,377 |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |

--------------------------------

<58> Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

<59> Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.

### 4. Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Статус | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8) / (5) x 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | исполнено | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям» (всего), в том числе: | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 502,1 | 100 |  |
|  | исполнено | собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | исполнено | субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 100 |  |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | доходы от предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

### 5. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации

|  | Продолжить реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году. |
| --- | --- |

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2025  год

| № п/ п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактическ и достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протяженность автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м |  | 267,377 | 267,377 | 1 |  |
| 2 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м |  | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| 3 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений | км/п.м |  | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| 4 | ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м |  | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| 5 | ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | км/п.м |  | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| 6 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 47,54 | 47,54 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 6 | Х |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 1,0 |  |

  - Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП,

где:

УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы; БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы; БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

  - Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт= УП×0,8 + УФО×0,2,

0,99= 1×0,8 + 0,97×0,2,

(муниципальная программа признается эффективной)

где:

ОЭинт– интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

  - На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

- эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:

  - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

  - «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

- недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

- неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.

Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.